湖 南 科 技 学 院

招

标

文

件

采购项目：湖南科技学院爱莲湖绿化种植项目（第二次）

项目编号: XKY-CG2023054

采购形式：公开招标

采 购 人：湖南科技学院

二○二三年十一月

第一章 邀请公告

受湖南科技学院的委托，湖南科技学院采购中心对湖南科技学院爱莲湖绿化种植（第二次）进行公开招标，现将采购事项公告如下：

一、项目概况

1.招标项目：湖南科技学院爱莲湖绿化种植项目（第二次）

2.项目编号：XKY-CG2023054

3.采购方式：公开招标

4.采购预算：115426.4元

5.工期要求：30日

二、投标人资格要求

1.投标人的基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.采购项目的特定资格条件：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6.本次招标不接受联合体投标 。

三、获取公开招标文件的时间、地点及方式

符合条件的投标人请在递交投标文件截止之日前，在湖南科技学院采购中心采购公告栏（http://cgzx.huse.cn/cggg/）下载招标文件。通过网络下载的招标文件与采购人备案的书面招标文件具有同等法律效力。

四、投标保证金：

1.投标保证金金额：人民币2000元。

2.投标保证金的形式：以转账方式提交投标保证金（详见招标须知）。

五、递交响应文件的截止时间和地点：

1.投标文件递交截止时间及开标时间：2023年12月8日15：00时（北京时间）；

2.投标文件递交及开标地点：湖南科技学院院行政办公楼303评标室。

3.投标时投标方须带齐证照、授权书、投标书等相关资料。

4.逾期送达或者不按招标文件要求密封或者不按招标文件的要求提供投标保证金的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、联系方式：

采购人：湖南科技学院

联系人：周老师 联系电话：0746-6383315

采购代理机构：湖南科技学院采购中心

联系人：邓老师 联系电话：0746-6388315

七、采购监督管理部门：

湖南科技学院纪检监察处   监督电话：0746-6381404

第二章 招标须知

一、项目慨况：

1.项目名称：湖南科技学院爱莲湖绿化种植项目（第二次）

2.项目编号：XKY-CG2023054

二、施工内容及要求：详见附件《湖南科技学院爱莲湖绿化种植项目工程量清单》

湖南科技学院爱莲湖绿化种植项目工程量清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| （一） | 种植荷花 | ㎡ | 78.5 |  |  | 6株/㎡ |
| 1 | 种植荷花 | ㎡ | 78.5 |  |  | 包苗包种包养护两年 |
| （二） | 种植睡莲 |  |  |  |  | 每盆约1㎡共620㎡ |
| 1 | 睡莲，多芽 | 株 | 1860 |  |  | 包苗包种包养护两年 |
| 2 | 花盆，H=48CM，底径26CM，外径38CM | 盆 | 620 |  |  |  |
| 3 | 种植睡莲沉盆人工费种植土 | 盆 | 620 |  |  |  |
| 4 | 捕鱼人工费 | 工时 | 5 |  |  |  |
| (三) | 爱莲湖柳树栽植 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木，垂柳，胸径15CM | 株 | 11 |  |  | 包苗包种包养护两年 |
| 2 | 移植桂花树，胸径=20CM | 株 | 1 |  |  | 包含挖树、回填、移栽、挖洞、栽种等移栽全过程，并包养护两年 |
| 3 | 人工破拆人行道混凝土 | ㎡ | 24.75 |  |  | 1.5m*1.5m*11个 |
| 4 | 人工挖坚土树洞、渣土装车 | m³ | 37.125 |  |  | 24.75㎡*1.5m场地限制 |
| 5 | 渣土清运，渣土消纳 | m³ | 37.125 |  |  | 24.75㎡*1.5m场地限制，大车不能进 |
| 6 | 换填种植土，种植土挖掘、装车、运输 | m³ | 37.125 |  |  | 24.75㎡*1.5m场地限制，大车不能进 |
| 7 | 玻璃钢树池格栅 | ㎡ | 24.75 |  |  | 1.5m*1.5m*11个 |
| （四） | 不可预见费 |  |  |  | 5000 |  |
| 二 | 管理费和利润 |  |  | 5% |  |  |
| 三 | 税金 |  |  | 9% |  |  |
| 概算总计 | 一+二+三 |  |  |  |  |  |

三、种植标准及养护内容

1.中标方严格按照招标方要求和苗木基本种植技术标准规范施工，按序进行地基清挖、清除杂草、施基肥、种植苗木等施工流程。

2.施工完成后供应商必须养护两年，两年后交招标人管理，养护期间由于供应商原因造成苗木死亡的，均由供应商按合同规格要求补植。

四、工期：30日历天（以合同约定的时间为准）。

五、绿化施工要求、苗木质量及养护管理、验收标准、工程总费用及验收结算、施工工期、安全要求、双方的权利与义务、违约责任、合同解除、争议的解决方式及其他要求详见合同相关条款。

六、招标控制价：人民币：壹拾壹万伍仟肆佰贰拾陆元肆角（¥115426.4），投标人投标总价不得超过招标人发布招标控制价，即投标总价不能超过招标控制价，投标总价超过招标控制价的为废标，投标人须提供带报价的工程量清单。

七、商务要求

1.养护期：两年。

2.服务承诺：植物养护响应时间为2小时内。

3.本项目须现场踏勘，投标人在投标前应认真踏勘工程现场，熟悉现场的位置，以及场地使用空间、选择材料、设备、人员的进出方位等，并取得一切可能影响投标、报价的资料，报价时充分考虑各种不可预见因素及风险，各种确属实际发生的费用都应在投标报价中一并考虑。中标后不得以不完全了解项目施工现场情况为借口而做出额外费用索赔或延长工期等要求，对此招标人将不作任何考虑。投标人现场踏勘的一切费用自理。现场踏勘中的发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。联系人：唐老师，18374698886，

八、投标保证金缴纳及退还方式

（一）缴纳方式

1.投标保证金金额：人民币2000元。

2.缴纳投标保证金的形式:各投标人以转账方式交纳至以下账号

名称：湖南科技学院,纳税人识别号：12430000447744663G

开户银行：中国工商银行永州零陵支行

银行账号：1910 0204 0920 0064 956

3.截止时间：投标截止时间前（含），以银行到账为准，在开标时予以查验。

4.退还时仍以转账方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金，不计利息。

5.投标人在转账汇款时须注明所投项目名称：湖南科技学院爱莲湖绿化种植项目投标保证金，并告知银行应录入项目名称。因填写错误或未填写或银行录入信息错误或银行未录入信息，其可能造成的损失由投标人自行负责。付款单位名称必须与投标人名称相一致（分支机构提交无效）。

6.投标人应在投标时提交投标保证金的银行回执单。

（二）退还方式：

1.中标人的投标保证金在签订合同后，招标人不计息一次性退还给中标人。

2.未中标人的投标保证金由招标人统一通过转账方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金，不计利息。

3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）投标人在投标截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签定合同的，或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）招标文件规定的其他情形。

4.投标人的投标保证金统一由采购人或采购代理机构按以上程序办理退还手续。投标人应在投标文件中提交投标单位的户名、开户银行、银行账号（与缴纳投标保证金的单位户名、开户银行及银行帐号一致），见下表：

| 投标人名称 | 开户银行 | 银行账号 | 投标保证金金额 |
| --- | --- | --- | --- |

九、履约保证金：中标金额的4%，签定采购合同前中标人向招标人交纳，项目完工后，经招标人验收合格，履约保证金不计息一次性退还。

十、评标办法：采用综合评分法。

十一、结算方式：

1.结算流程：招标人在湖南省电子卖场按本次中标金额对中标供应商发起直购，在完成电子卖场采购流程后，方可履行报账程序。

2.付款方式：中标人在申请付款前须向招标人开具增值税专用发票，详见合同相关条款。

十二、特定情形

当报名供应商未满足三家的情形下，投标供应商等于两家时，招标人对已报名的两家供应商进行资格性及符合性审查，审查通过后，招标人有权继续开展评审活动。

十三、特别要求：

1.本项目采购活动结束后，需在湖南省政府采购电子卖场完成采购流程，即：招标人按中标金额在电子卖场对中标供应商发起直购。

2.中标供应商在本项目中标公告发布后，须完成入驻湖南省政府采购电子卖场事宜，并将本项目采购的产品（商品类目：园林绿化工程施工）上架至电子卖场，否则不能办理报账支付程序。

3.由于本项目情况特殊，施工时间紧，要求中标供应商在接到招标人中标通知书之日起，三天内，须与招标人签订合同，中标供应商未在规定时间内签订合同的视为自动放弃中标资格（其公司的投标保证金不予退还，并列入招标人不诚信供应商档案库），排名第二的成交候选供应商顺延为中标供应商，本项目中标供应商只顺延一次。

十四、响应文件的组成：

1.投标函

2.报价一览表

3.供应商的资格证明资料（详见第六章）

4.缴纳投标保证金证明材料（银行回执单）

5.完成现场踏勘并获得招标单位盖章的现场踏勘证明

6.招标文件要求提供的相关材料及供应商认为需提供的其它资料

7.投标人递交的投标文件应当编辑目录及页码，并在投标文件正文中标注页码，投标文件一正二副（须密封），封面注明正副本，写明投标人单位名称并加盖投标人单位公章。

第三章 养护和服务要求

一、绿化施工要求

1.现场管理：应将现场内的渣土、工程废料、宿根性杂草、树根极其有害污染物清除干净。

2.种植土：种植柳树所用的回填种植土必须是结构疏松、通气、保水、保肥能力强，不含杂草籽、草根，并适宜园林植物生长的土壤。若原种植地基层有建筑垃圾的土壤、重粘土、粉沙土及含有有害园林植物生长成分的土壤，必须用种植土进行局部或全部更换。睡莲沉盆用种植土需河塘泥、沙土、黄土各三分之一组成，耙细搅拌均匀方可所用。荷花种植在塘泥较厚的位置，土层20-40CM为宜。

二、苗木质量及养护管理

（一）苗木质量

1.绿化苗木品种、规格，详见表《湖南科技学院爱莲湖等绿化种植项目工程量清单》。

2.苗木和种子应品种优良、纯正、无病虫害、苗木要求根系发达、生长健壮，规格、数量必须符合招标文件要求，种植位置必须符合招标方认定的设计文件。绿化苗木当年成活率90%以上；经过第一个冬季，补植成活率达到100%（补植苗木规格与同批成活苗木相一致）。要达到《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ 82-2012）》的要求，观花植物的开花率在95%以上，树冠形状达到设计要求。工程质量如达不到要求，施工单位除按本招标文件约定无偿返工至工程合格外，并追究违约责任。

(二)绿化养护要求

1.总体要求

1.1绿化养护必须由相对固定且具有一定专业技能的人员来承担，中标人应严格按照投标文件中人员配备承诺向招标人上报管理人员的联系方式等，以便于绿化管理。

1.2中标方应具有绿化养护工作必须的工具和设备。

1.3养护后的绿地应环境整洁美观、绿地无杂草、病虫害及枯枝败叶等垃圾，植物生长旺盛，绿化设施及景观设施完好。

2.养护要求

2.1灌溉：中标人应确保所浇的水不含任何污染物；应派专人进行绿化灌溉，节约用水，灌溉时必须要有人巡守，严禁发生跑水事故。

2.1.1柳树灌溉要一次浇透，浇水水流不能过急，土壤板结的绿地应进行松土，以防止地表径流；根据不同的环境条件、季节差异和植物生长情况确定浇水量，入冬前应灌足冬水。

2.1.2适时调节爱莲湖水位，满足睡莲、荷花在胞芽期、生长期、成熟期对

不同季节的水位、水温、水体透光度要求。

2.2除草：掌握“除早、除小、除了”原则。种植的柳树、桂花树等植株树池内应随时保持无杂草，保证绿地的纯净度应达到98％以上，杂草高度不能超过10cm。

2.3病虫害防治：中标人应按照行业规范做好植物病虫害的预测和防治工作，并及时上报疫情，以保证对植物不发生危害。

2.4 施肥：物种植前要求中标人对绿地、沉盆花盆施放基肥，各类绿地、沉盆花盆应以施放有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。

2.5植物保护：每年的过冬，做好乔木、球冠等抗风暴的预防工作，根据实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、梳枝等措施。调节爱莲湖水位，保障睡莲、荷花安全过冬。

2.6对于植株自身成长枯枝败柳要及时处理。

2.7睡莲沉盆摆放错落有致、美观大方。

2.8根据季节变化调节睡莲沉盆位置，保障睡莲生长适宜的水温水深、透光度。

2.9及时清理荷花、睡莲枯枝败叶，保持观赏性和水体洁净。

三、验收标准

1.苗木入场验收：苗木进场前必须经采购人抽样验收，规格质量达标后，方可使用，规格质量不达标的苗木不准进场，采购人有权拒绝使用。

2.绿化实际完成工程量核定：合同签订之日起15天内。

3.工程验收

3.1  2023年11月进行第一次验收，要求苗木成活率在95%以上；

3.2  2025年11月最终验收，要求达标。

四、其他约定

1.供应商在工作过程中要遵纪守法，不得将该工程转包，施工过程要注意安全作业，期间如发生意外事故如（伤、亡等）、施工纠纷及其他违法行为的，全部责任由供应商承担，采购人不承担任何责任。

2.供应商在施工过程中形成的渣土、废料等，由供应商负责清理运走，保证现场干净整洁，无遗留物。

3.施工形成的渣土、废料等，在使用车辆运输时，要求必须覆盖防漏，沿途掉落的泥土等垃圾，供应商必须冲洗干净，不得影响校园卫生。

4.采购人负责在施工过程中提供水、电使用，水电费用由采购人承担。

第四章、评标方法及标准

一、评标方法

综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件的规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、权值范围

| 序 号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 50分 |
| 2 | 商务部分 | 20分 |
| 3 | 技术部分 | 30分 |

三、评分细则

| 评审因素 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （50分） | 投标报价 | 50分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50。 |
| 商务分 （20分） | 类似业绩 | 10分 | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的每项计5分，本项最高得分为10分（提供合同扫描件加盖公司公章，未提供的不计分）。 |
|  | 综合实力 | 10分 | 1.投标人自有300亩（含）以上苗圃基地计4分，自有100亩（含）以上苗圃基地计2分，100亩以下的不计分，本项最高得分为4分。（提供土地租赁合同及林业主管部门审批扫描件，未提供的不计分） 2.资格证书：投标公司具备县级及以上林业主管部门颁发的林木种子生产经营许可证、具备风景园林工程设计专项乙级及以上资质、施工技术管理人员有绿化工程师证的计6分，缺少一项扣2分，扣完为止。（提供证件扫描件及证件相关人员与投标公司近3个月的社保证明，未提供的不计分） |
| 技术分 （30分） | 施工组织方案 | 10分 | 投标人根据现场勘探的情况设计绿化改造施工组织方案，内容包括：前期准备、种植分工、施工种植、注意事项、养护计划、安全作业、应急管理、公司管理制度、项目管理机构（园林绿化工程师、绿化工 、花卉工齐全）、人员配置等。 - 方案完善，技术措施完整、科学、合理的，且操作性强的计10分。 - 方案较完善，技术措施完整，且具有可操作性的计5分。 - 方案不合理，技术措施不完整或未提供方案的计0分。 |
|  | 现场勘探情况 | 5分 | 投标人投标前需进行现场实地勘探，需提供：获得采购单位盖章的现场踏勘证明、现场情况分析、种植注意事项、施工注意事项等。 1.现场勘探材料齐全、分析科学合理、勘探内容全面的计5分； 2.现场勘探材料较齐全、分析较合理、勘探内容较全面的计3分； 3.未提供现场勘探材料的不计分。 |
|  | 服务承诺 | 5分 | 根据投标人对本项目服务承诺： - 1.承诺合理、可行、完整的计5分； - 2.承诺缺漏或不完整计3分； - 3.没有提供计0分。 |
|  | 设计方案 | 10分 | 需提供本项目种植设计图，包含但不限于种植平面图、效果图等。 - 1.设计方案合理、造型优美的计10分； - 2.设计方案较合理、造型较优美的计5分； - 3.设计方案不合理或未提供设计方案的不计分。 |

第五章  合 同

湖南科技学院爱莲湖绿化种植项目合同

甲方：湖南科技学院                         （以下简称甲方）

乙方：                                     （以下简称乙方）

为美化校园环境，甲方委托乙方承担校内部分绿化种植项目。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关规定，经双方协商，达成本合同条款，以兹双方共同遵照执行。

第一条 项目内容：湖南科技学院爱莲湖绿化种植项目。

第二条 完工时间：    年  月  日完成施工内容，并按合同约定对苗木进行养护。

第三条 施工内容：包括苗木购置、种植及养护，土地回填及人工平整。

湖南科技学院爱莲湖绿化种植项目工程量清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| （一） | 种植荷花 | ㎡ | 78.5 |  |  | 6株/㎡ |
| 1 | 种植荷花 | ㎡ | 78.5 |  |  | 包苗包种包养护两年 |
| （二） | 种植睡莲 |  |  |  |  | 每盆约1㎡共620㎡ |
| 1 | 睡莲，多芽 | 株 | 1860 |  |  | 包苗包种包养护两年 |
| 2 | 花盆，H=48CM，底径26CM，外径38CM | 盆 | 620 |  |  |  |
| 3 | 种植睡莲沉盆人工费种植土 | 盆 | 620 |  |  |  |
| 4 | 捕鱼人工费 | 工时 | 5 |  |  |  |
| (三) | 爱莲湖柳树栽植 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木，垂柳，胸径15CM | 株 | 11 |  |  | 包苗包种包养护两年 |
| 2 | 移植桂花树，胸径=20CM | 株 | 1 |  |  | 包含挖树、回填、移栽、挖洞、栽种等移栽全过程，并包养护两年 |
| 3 | 人工破拆人行道混凝土 | ㎡ | 24.75 |  |  | 1.5m*1.5m*11个 |
| 4 | 人工挖坚土树洞、渣土装车 | m³ | 37.125 |  |  | 24.75㎡*1.5m场地限制 |
| 5 | 渣土清运，渣土消纳 | m³ | 37.125 |  |  | 24.75㎡*1.5m场地限制，大车不能进 |
| 6 | 换填种植土，种植土挖掘、装车、运输 | m³ | 37.125 |  |  | 24.75㎡*1.5m场地限制，大车不能进 |
| 7 | 玻璃钢树池格栅 | ㎡ | 24.75 |  |  | 1.5m*1.5m*11个 |
| （四） | 不可预见费 |  |  |  | 5000 |  |
| 二 | 管理费和利润 |  |  | 5% |  |  |
| 三 | 税金 |  |  | 9% |  |  |
| 概算总计 | 一+二+三 |  |  |  |  |  |

第四条 结算方式

1.本合同总金额为人民币          。最终结算金额以甲方审计处根据中标工程量清单、变更签证以及相关资料审定的工程造价为准。

2.乙方的账户名称为：户名：      ，开户行：        ，账号：         。

3.支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以本合同约定为准。

4.设计变更及签证工程项目按照《湖南科技学院基建工程设计变更及现场签证管理办法》（作为本合同附件）执行，结算造价以学校审计处审定造价为准。

第五条 项目要求：

1.乙方应在    年   月   日前严格按照甲方要求和苗木基本种植技术标准规范施工。

①现场管理：应将现场内的渣土、工程废料、宿根性杂草、树根极其有害污染物清除干净。

②种植土：种植柳树所用的回填种植土必须是结构疏松、通气、保水、保肥能力强，不含杂草籽、草根，并适宜园林植物生长的土壤。若原种植地基层有建筑垃圾的土壤、重粘土、粉沙土及含有有害园林植物生长成分的土壤，必须用种植土进行局部或全部更换。睡莲沉盆用种植土需河塘泥、沙土、黄土各三分之一组成，耙细搅拌均匀方可所用。荷花种植在塘泥较厚的位置，土层20-40CM为宜。

③苗木质量：乙方按合同要求提供优质苗木，苗木进场前须经甲方验收后，方可使用，规格质量不达标的苗木不准使用，由此产生的后果及损失由乙方承担。

二、苗木质量及养护管理

（一）苗木质量

1.绿化苗木品种、规格，详见表《湖南科技学院爱莲湖等绿化种植项目工程量清单》。

2.苗木和种子应品种优良、纯正、无病虫害、苗木要求根系发达、生长健壮，规格、数量必须符合招标文件要求，种植位置必须符合招标方认定的设计文件。绿化苗木当年成活率90%以上；经过第一个冬季，补植成活率达到100%（补植苗木规格与同批成活苗木相一致）。要达到《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ 82-2012）》的要求，观花植物的开花率在95%以上，树冠形状达到设计要求。工程质量如达不到要求，施工单位除按本招标文件约定无偿返工至工程合格外，并追究违约责任。

④苗木种植：按照要求完成全部苗木的种植。

2.苗木养护：养护期为两年，    年   月  日-    年  月  日，养护期间种植的苗木养护、修剪、除草以及管理均由乙方负责，养护期内由于苗木质量及养护不当造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。

第六条 验收、结算及付款

1.验收：本项目分二次进行验收。第一次竣工验收：    年  月  日前，要求苗木成活率在95%以上。第二次质保期满验收：    年  月  日前，要求苗木成活率在95%以上。验收标准：验收按《城市绿化工程施工及验收规范》标准以及本合同约定的内容进行，内容按施工要求的品种、数量、规格进行核实验收，具体符合如下要求：植物成活、绿地整洁、肥水充足、生长茂盛、无病虫害、整体修剪美观大方。

- 2.结算：第一次验收通过后，乙方一个月内提供完整的竣工结算资料，甲方接到资料后，应一个月内审核确定。最终结算金额以甲方审计处根据中标工程量清单、变更签证以及相关资料审定的工程造价为准。其中，若施工中发生增（减）工程，中标工程量清单中已有相应清单子目录的，增（减）工程量按已有的清单子目录进行结算；中标工程量清单中没有相应清单子目录的，由乙方报价，经甲方审计处审计后的价格作为结算价。

- 3.付款：第一次竣工验收合格且审计结算结论出具后，甲方按结算总金额的50%付给乙方为工程进度款；第二次验收通过后  日内，甲方一次性支付剩余款项。甲方付款前，乙方必须开具有效增值税发票。

第七条 绿化养护要求

1.总体要求

1.1绿化养护必须由相对固定且具有一定专业技能的人员来承担，中标人应严格按照投标文件中人员配备承诺向招标人上报管理人员的联系方式等，以便于绿化管理。

1.2中标方应具有绿化养护工作必须的工具和设备。

1.3养护后的绿地应环境整洁美观、绿地无杂草、病虫害及枯枝败叶等垃圾，植物生长旺盛，绿化设施及景观设施完好。

2.养护要求

2.1灌溉：中标人应确保所浇的水不含任何污染物；应派专人进行绿化灌溉，节约用水，灌溉时必须要有人巡守，严禁发生跑水事故。

2.1.1柳树灌溉要一次浇透，浇水水流不能过急，土壤板结的绿地应进行松土，以防止地表径流；根据不同的环境条件、季节差异和植物生长情况确定浇水量，入冬前应灌足冬水。

2.1.2适时调节爱莲湖水位，满足睡莲、荷花在胞芽期、生长期、成熟期对

不同季节的水位、水温、水体透光度要求。

2.2除草：掌握“除早、除小、除了”原则。种植的柳树、桂花树等植株树池内应随时保持无杂草，保证绿地的纯净度应达到98％以上，杂草高度不能超过10cm。

2.3病虫害防治：中标人应按照行业规范做好植物病虫害的预测和防治工作，并及时上报疫情，以保证对植物不发生危害。

2.4 施肥：物种植前要求中标人对绿地、沉盆花盆施放基肥，各类绿地、沉盆花盆应以施放有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。

2.5植物保护：每年的过冬，做好乔木、球冠等抗风暴的预防工作，根据实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、梳枝等措施。调节爱莲湖水位，保障睡莲、荷花安全过冬。

2.6对于植株自身成长枯枝败柳要及时处理。

2.7睡莲沉盆摆放错落有致、美观大方。

2.8根据季节变化调节睡莲沉盆位置，保障睡莲生长适宜的水温水深、透光度。

2.9及时清理荷花、睡莲枯枝败叶，保持观赏性和水体洁净。

第八条 双方权利和义务

1、甲方权利和义务：

1）提供日常养护所需用水、用电的接驳点，保证养护期间的需要；养护期间的水、电使用费用由甲方承担。

2）对乙方实施的绿化养护标准、计划、范围、规范服务等工作具有监督权。

3）按照本合同约定，检查、考核乙方的工作。在检查时如发现有不达标之处，以口头或书面的形式通知乙方整改。

4）按合同约定向乙方支付款项。

2、乙方权利和义务：

1）乙方派驻甲方的绿化工作人员，必须按甲方有关规定办理相关手续并提交所有工作人员有效身份证明的复印件；工作期间乙方员工须挂牌上岗，不准饮酒、不得擅离岗位；遵守国家法律，服从甲方对校园秩序的管理，遵守甲方校规校纪及安全管理制度,否则造成的一切后果均由乙方负责。

2）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，及时按甲方要求进行整改；乙方无正当理由拒绝整改或未按时整改到位时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的全部费用由乙方承担。

3）乙方负责种植养护工作人员的劳动保护和人身安全、薪酬、福利、社会保险、杂费、税金及其它一切费用，并将养护人员劳动合同以及购买工伤保险的凭证提交甲方备案；承担履行本合同造成的自身伤害、他人伤害和公共财物损失的一切责任，并承担由此发生的一切费用和法律责任，但因甲方原因造成的责任除外。

4）对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、养护设备与工具、劳保物资由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。因乙方员工发生劳动争议而影响或有可能影响到本合同的履行，乙方应及时做出相应调整，以保证本合同项目绿化养护质量。

第八条、其他约定

1.乙方在工作过程中要遵纪守法，不得将该工程转包，施工过程要注意安全作业，期间如发生意外事故如（伤、亡等）、施工纠纷及其他违法行为的，全部责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

2.乙方在施工过程中形成的渣土、废料等，由乙方负责清理运走，保证现场干净整洁，无遗留物。

3.施工形成的渣土、废料等，在使用车辆运输时，要求必须覆盖防漏，沿途掉落的泥土等垃圾，乙方必须冲洗干净，不得影响校园卫生。

4.甲方负责在施工过程中提供水、电使用，水电费用由甲方承担。

第九条、 违约责任及合同的解除

1.任何一方违反本合同约定义务或法定义务，违约方应当赔偿守约方的全部损失并承担相应的违约责任。因违约方违约导致本合同提前终止的，违约方应当按合同总价20%赔偿守约方违约金。

2.因不可抗力因素或者国家相关政策调控等因素导致合同不能履行的，双方互不承担违约责任。

3.甲、乙双方经协商一致，可解除本合同。

4.因乙方原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，甲方要求乙方进行整改，乙方无正当理由拒绝整改时，甲方有权单方面解除合同并追究乙方的违约责任。

5.乙方未能在合同规定的期限内及时进场的或者将本合同项下服务项目转包给第三方的或者未履行合同项下义务致使甲方遭受严重影响的，均视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任。

6.甲方拖欠乙方款项叁个月以上的，视为甲方严重违约，乙方有权单方解除合同。

7.因不可抗力、国家政策调控等导致合同不能履行的，双方均可解除合同。

第十条、 合同补充和修改

对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款，均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。

第十一条、 合同纠纷

如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；调解不成，双方应向甲方所在当地人民法院提起诉讼，予以解决。

第十二条、附则

1.未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议。补充协议、附件以及招投标等文件是本合同组成部分。

2.本协议一式捌份，甲方柒份，乙方壹份，经双方签字、盖章后生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）

法人代表（签字）：                       法人代表（签字）：

年  月  日                          年  月  日

# 第五章 响应文件格式

- 一、 投标函

致：                (招标人)：

根据贵方为                  （项目名称）的投标邀请（项目编号：         ），签字代表           （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实，合法、有效。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《报价表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、投标人资格声明 （见附件）。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：           邮编：

电话：           传真：

投标人名称(单位公章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年     月     日

二、营业执照复印件

三、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：       ，性别：   ，年龄：     ，职务：       ，系             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

供应商名称(盖单位公章)：

日期：               年      月     日

## 四、授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

授权的代理人（签字或印章）：

日期：               年      月     日

## 五、供应商资格声明(格式)

致                 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和                 (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

- 我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为：             ，全称为                          ，统一社会信用代码为              ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或印章）：

日期：       年      月      日

、

- 六、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致                     ：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年        月       日

- 七、投标保证金银行回执单（须对公账户转账缴纳，本项目不接受自然人转账，自然人缴纳的投标保证金视为无效投标保证金）